Table of Contents

工作站助手：现有框架、目标效果与能力建设规划	1

1. 现有框架简述	1

2. 当前运行时流程	1

3. 作为工作站助手，应达到什么效果	1

4. 先建设能力体系，再选择技术组件	1

5. 语音与 ASR：由交互场景决定建设范围	1

6. 本地 LLM、上下文、Skills 与任务管理	1

7. 建设顺序与阶段验收	1

8. 如何评价助手是否建设有效	1

附：需求来源、现有实现与历史证据	1

工作站助手：现有框架、目标效果与能力建设规划

更新日期：2026-10-14（Asia/Shanghai）

关于新增地面站语音语义识别的效果

demo框架实现概述

整体框架介绍

目前demo框架统一以语音作为用户需求入口：用户通过麦克风或录音提供口令，本地语音识别模型Paraformer将语音转成文字，本地大语言模型（Qwen 3.8 35B A3B）提出一次工具调用，经编排层校验后，通过MCP与HTTP发送到模拟地面站，保存任务并返回结果。

下面用一张上层时序图概括职责与主链路。ASR 输入层负责录音与语音转写；L1 提出建议，L2 组织执行，L3 接入能力，L4 处理业务并返回实际结果。ASR 单独列在 L1–L4 之外，所有用户口令经语音识别后进入 L2。

上层时序图

- ASR输入

ASR输入负责按键控制录音，通过开源ASR（Automatic Speech Recognition）框架FunAsr的开源语音识别模型Paraformer Large将语音转成文字。

FunASR是阿里巴巴达摩院开源的一套工业级端到端语音识别工具包（GitHub: modelscope/FunASR），把语音识别、语音活动检测（VAD，Voice Activity Detection）、标点恢复、说话人分离、情感识别等能力打包成开箱即用的流水线，代表模型是中文精度领先的非自回归模型Paraformer和支持中/粤/英/日/韩五语种+情感与音频事件检测的SenseVoice。

麦克风采用单声道按键录音，尚无自动唤醒、声源方向判断和声纹能力。

- L1模型推理

L1本地模型推理支持启动模型服务，然后支持基于固定提示词、工具列表和ASR模型的语音识别文本，提出工具调用或其他对话。

当前项目本地推理使用oMLX（面向Apple Silicon的MLX推理框架），加载Qwen 3.8 35B A3B的Q4量化微调权重模型运行。后续迁移到Windows时，计划改用LM Studio、llama.cpp等支持GGUF的推理框架，并将模型切换到Qwen 3.8 27B的相关量化模型。

当前每条语音口令都会发送固定系统提示词、完整工具Schema和本条转写文字。没有历史对话、待补全任务和工作站状态上下文；连续录音产生的多条口令仍分别处理。缺参时可以回答问题，但下一句尚不能自动续接。

- L2编排校验

从L3筛选已注册的tool列表传给L2作为初始化，校验从L2模型给的相关调用参数结构与返回结果，并将校验后的json结构给到L3，L3在与地面站通信之后返回给L2，L2反馈相关结果。L2是调度中间层，L1的本地模型、L3的MCP tool控制都是通过L2来进行调用，并针对其输出结果进行校对。

- L3 MCP工具管理

L3主要实现对MCP工具的管理以及调用，通过MCP客户端与服务端接入工具，提供工具列表给到L2，并接受本地大模型输出的结构体并发送到地面站HTTP请求，接受地面站的反馈后再返给L2。

现有业务只有一个MCP工具create_task，覆盖五种参数变体：原地起飞任务、指定位置展开任务、指定区域展开任务、C型编队任务和U型编队任务。

- L4地面站

接收从L3的tools调用的http参数，再次校验参数，创建并在地面站上执行相关操作，返回实际业务结果。

2. 当前运行时流程

2.1 流程图：处理步骤与分支

下图展示现有语音链路中的识别、模型提案、校验、执行及会话循环。

flowchart TD
    S[启动助手会话] --> I[连接 MCP / 发现并筛选已注册工具]
    I --> T[接收一条语音输入]
    T --> R[录音文件或 e/e 按键录音]
    R --> ASR[Paraformer 整句转写]
    ASR --> E{转写文本是否为空？}
    E -->|是| N[提示重试]
    E -->|否| L[固定提示词 + 工具 Schema + 本条转写文本 → Ornith]
    L --> C{是否提出工具调用？}
    C -->|否| Q[显示回答或澄清；本条结束]
    C -->|是| V[工具白名单 / 调用数量 / 参数契约校验]
    V --> K{校验通过？}
    K -->|否| ERR[报告失败；不执行该调用]
    K -->|是| M[MCP call_tool]
    M --> H[HTTP POST /tasks：header + payload]
    H --> G[模拟地面站再次校验并保存]
    G --> O[返回实际任务编号与消息]
    O --> CHECK{返回结果及一致性通过？}
    CHECK -->|是| OK[反馈已创建的模拟任务]
    CHECK -->|否| FAIL[报告执行或结果验证失败]
    N --> NEXT{麦克风会话继续？}
    Q --> NEXT
    ERR --> NEXT
    OK --> NEXT
    FAIL --> NEXT
    NEXT -->|是| T
    NEXT -->|否| END[关闭资源并退出]

网络和工具异常同样进入失败处理。成功反馈只依据已验证的业务结果。图中“继续”表示接收新的独立口令，尚不包含语义上的任务续接。

2.2 时序图：L1–L4 角色交互

下图按角色展示现有实现的调用顺序。L1 提出调用建议，L2 校验并组织执行，L3 通过 MCP / HTTP 接入能力，L4 完成实际业务处理。ASR 是输入角色，单独列在四层之外。

sequenceDiagram
    autonumber
    actor U as 用户
    participant A as ASR 输入层（语音识别）
    participant L1 as L1 模型推理（Ornith）
    participant L2 as L2 编排与校验（调度枢纽）
    participant L3 as L3 能力接入（MCP / HTTP）
    participant L4 as L4 地面站业务（当前为模拟服务）

    Note over L1,L4: 本地模型模式需提前启动 oMLX；地面站 HTTP 服务独立运行
    Note over L1,L4: L1–L4 为角色划分而非顺序流水线：L2 调用 L1、驱动 L3，校验发生在提案、返回与 L4 复核三个时刻
    U->>L2: 启动助手会话
    L2->>L3: 启动 MCP 子进程并连接
    L2->>L3: list_tools：发现工具及参数 Schema
    L3-->>L2: 返回工具名称、说明与 Schema
    L2->>L2: 筛选已注册工具，建立白名单
    L2->>A: 加载本地 Paraformer（会话内一次）
    A-->>L2: ASR 就绪

    loop 每条独立语音输入（麦克风可连续多条）
        U->>A: 提供录音文件或 e/e 按键录音
        A->>A: 录音结束后进行整句转写
        A-->>L2: 返回本条转写文本

        alt 转写文本为空
            L2-->>U: 提示没有识别到文本
        else 转写文本非空
            L2->>L1: 固定提示词 + 工具 Schema + 本条转写文本
            L1-->>L2: 回答 / 澄清，或工具调用建议
            alt 没有工具调用
                L2-->>U: 显示回答或澄清，本条结束
            else 提出工具调用
                L2->>L2: 校验工具白名单、单次调用及任务参数
                alt 参数或工具不合法
                    L2-->>U: 报告拒绝原因
                else 校验通过
                    L2->>L3: MCP call_tool：create_task(payload)
                    L3->>L3: 组装 header + payload，生成消息编号
                    L3->>L4: HTTP POST /tasks
                    L4->>L4: 再次校验业务消息；通过后保存任务
                    L4-->>L3: 返回业务结果或错误
                    L3->>L3: 校验 HTTP 状态、返回结构及消息一致性
                    L3-->>L2: MCP 结构化结果或工具错误
                    L2->>L2: 校验返回契约及任务一致性
                    alt 执行与结果校验成功
                        L2-->>U: 返回已创建的任务编号与结果
                    else 执行失败或返回无效
                        L2-->>U: 报告失败或结果验证错误
                    end
                end
            end
        end
        Note over U,L2: 连续录音复用 ASR 与 MCP；下一条仍是独立口令，尚无多轮任务续接
    end

    L2->>A: 结束输入，释放录音资源并恢复终端
    L2->>L3: 关闭 MCP 连接及子进程

图中省略了传输协议内部细节。模型请求、网络和工具异常进入失败处理；麦克风模式可以显示处理错误后接收下一条口令，录音文件模式出错则退出。录音设备、模型加载等输入端错误的恢复机制仍需完善。

3. 作为工作站助手，应达到什么效果

3.1 明确的产品目标与两阶段范围

需求文档将目标定义为“语音—意图—指令”闭环：操作人员通过话筒表达意图，语音语义模块生成前端可解析的协议指令，等效替代鼠标操作；需要下发的指令由前端送至后台，后台调用智能算法库处理，结果回传前端呈现。语音模块、前端、后台和算法库均应集成部署于笔记本电脑，形成单机可携、即开即用的终端。

前期明确需求是三条业务线路，推荐验证顺序为“打开界面 → 添加任务 → 下发指令”。

| 线路 | 需求中的典型口令 | 用户应观察到的结果 |
| --- | --- | --- |
| 界面导航 | “打开集群任务界面” | 目标界面激活并置顶；其他界面后台驻留；重复唤起只激活已有实例 |
| 任务添加 | “添加放飞前出任务” | 自动进入集群任务界面、唤起添加子任务窗口、任务正确入列；参数按类型模板填充 |
| 指令类控制 | “上传预规划”“执行指令”“暂停指令”等 | 指令到达后台，显示真实回执，任务状态及平台响应与实际执行同步 |

最终明确需求包括四项扩展，不能长期只作为可选设想。

| 最终目标 | 明确要求 | 与前期的差异 |
| --- | --- | --- |
| 任务编辑闭环 | 添加、删除、参数修改；相对量、多参数、连续 / 批量编辑；修改留痕与撤销 | 从单次添加扩展到完整编辑流程 |
| 功能全域调用 | 菜单、按钮、工具栏、视图模式和查询；界面 + 功能 + 对象组合口令 | 从打开界面扩展到界面内功能调用 |
| 声纹身份鉴权 | 指定人员及相应权限的口令才能生效；拒绝、存疑和失效降级均有定义 | 引入说话人身份及操作范围控制 |
| 方言与复杂环境适应 | 方言口音、混合表达、术语热词、作业噪声；低置信结果确认 | 从安静环境普通话扩展到真实作业环境 |

在这些明确目标之上，可补充状态问答、地图上下文、多轮澄清、任务结果跟踪和订阅事件等助手能力。Skills、Embedding 工具召回、声源角度限制和具体模型选型属于实现或补充方案；其中角度限制来自本次规划讨论，并非源文档列明的最终目标。

3.2 用户可见的体验要求

用户应能看到助手正在听取、识别、理解、补参、执行还是等待结果；能明确知道操作涉及哪个业务对象、缺少什么信息、实际完成了什么，以及失败后可以怎样继续。任务执行过程不应因一句模糊的“这个”“继续”而关联到错误对象。

用户通过语音表达需求、补充参数和修正意图。工作站的按钮、地图选区和选中对象作为业务上下文，UI 用于展示澄清、进度及结果。先打通基础语音业务闭环，再按使用环境增加免手、远场和多人交互能力；是否播报由使用场景决定。

“任务记录已创建”“请求已被业务系统接受”“业务执行完成”应有不同的反馈语义。后台长任务需要进度、结果查询和失败恢复，不能统一按即时工具返回处理。

需求中的“无需鼠标与键盘介入”应覆盖导航、参数录入和语音流程内的确认。删除需要弹出确认并在确认后执行；应建设可由语音完成的确认过程。声纹存疑的辅助验证或失效降级通道，需要另行明确其交互方式，不能默认已有该能力。

界面呈现本身也是验收结果：不仅要求后台数据改变，还要验证窗口激活、弹窗收束、任务列表顺序、参数显示、状态灯 / 进度以及修改留痕。

3.3 需求与现状对照

下表编号用于本项目跟踪，源文档依据以章节名称标识。

| 编号 | 明确需求及源章节 | 当前覆盖 | 尚需完成 |
| --- | --- | --- | --- |
| S5-01 | 系统架构：单笔记本集成、可携、即开即用 | ASR 与 LLM 本地运行，业务仍为模拟服务 | 集成真实前端、后台及算法库；统一部署、启动、健康状态和模型资源管理 |
| S5-02 | 前期目标三：打开指定界面 | 未实现 | 页面对象目录、路由、激活置顶、复用已开实例、保留上下文与返回路径 |
| S5-03 | 前期目标一：添加任务及界面操作序列 | 模拟新增任务，可解析五种参数变体 | 真实任务界面与添加窗口、数据入列和 UI 结果验证 |
| S5-04 | 前期目标一扩展：默认参数、连续添加 | 按键连续输入，但每条独立；没有默认参数模板 | 版本化类型模板、一次唤醒会话、按语音顺序入列、不重复触发 |
| S5-05 | 前期目标二：上传、执行、暂停、继续、终止 | 未实现 | 指令协议、作用对象、后台状态机、算法调用、回执及实际平台状态同步 |
| S5-06 | 最终目标一：删除与参数调整 | 未实现 | 稳定对象定位、删除确认、参数名 / 值 / 单位、相对计算与多参数修改 |
| S5-07 | 最终目标一扩展：批量、留痕、撤销 | 仅接受每条口令一次调用 | 有序动作计划、逐步回显、操作者 / 时间 / 前后值记录及可撤销编辑 |
| S5-08 | 最终目标二：全域功能调用 | 未实现 | “点说等效”功能对照表、复合口令、当前界面功能可用性判断 |
| S5-09 | 最终目标三：声纹及角色权限 | 未实现 | 声纹库生命周期、角色映射、通过 / 拒绝 / 存疑、持续鉴权与失效降级 |
| S5-10 | 最终目标四：方言与环境适应 | 本地 Paraformer 与有限样例验证 | 地域语音评测、热词导入、混合表达、噪声测试及低置信确认 |

3.4 任务编辑与默认参数的具体要求

任务模板应由业务系统提供并版本化。需求中的起飞高度、编队构型、适用平台类型是模板字段示例，当前契约未全部覆盖。默认填充规则建议为：明确口令优先；未指定字段可使用已批准的对应类型模板；仍缺少必填值时再澄清。参数记录其来源，不能由模型猜测“默认值”。任务添加不自动等同于上传或执行。

“删除第三个任务”应先将当前列表序号解析为稳定任务 ID，并在确认时复核列表状态；按类型名称指代多个任务时需要澄清。删除完成后按需求重排显示编号，并验证实际移除结果。

“高度增加 100 米”“速度降低 20%”要读取当前值，核对单位与可修改状态，再计算目标值；一句话的多个参数或多个动作应形成有序步骤，逐项验证、执行、回显。出现失败时明确剩余步骤如何处理。参数值、范围、单位换算和编辑权限来自真实业务规则。

操作留痕至少包含操作人、时间、任务 ID、原始口令、修改前后值及实际结果。为“撤销上一步”定义可撤销的编辑动作和逆操作；业务执行或终止不应被当作普通数据修改来撤销。

3.5 控制指令与状态迁移

| 口令 | 需求中的预期效果 | 验证依据 |
| --- | --- | --- |
| 上传指令 / 上传预规划 | 后台接收并校验规划数据，任务进入已上传 / 待执行状态，界面展示规划航线 | 后台回执、计划版本和任务状态 |
| 执行指令 | 待执行转为执行中，平台按规划动作，状态灯与进度更新 | 实际执行受理与平台 / 任务反馈 |
| 暂停指令 | 任务进入暂停态，平台按业务定义保持待命，显示暂停确认 | 后台暂停回执及实际状态 |
| 继续指令 | 从暂停态恢复，按需求从断点继续 | 恢复回执、进度及断点信息 |
| 终止指令 | 退出执行，按业务规则返航或待机，完成状态归档 | 终止回执、平台状态与归档结果 |

源文档对“暂停”的类型栏使用“任务中止”，但预期状态描述为暂停；本规划按预期行为区分暂停与终止，最终名称、状态码和允许迁移以实际后台协议确认。终止后的返航 / 待机方式也不能由 LLM 自行选择。

应定义每个指令的合法前置状态、作用任务 / 平台、允许权限、请求关联号及回执时限。非法状态迁移由程序 / 后台拦截；超时先核查请求状态，不能因重发造成重复操作。声纹会话续接、助手待办续接和后台“继续执行”是不同状态，不应共用一个模糊的“继续”标记。

4. 先建设能力体系，再选择技术组件

4.1 能力分层

建议围绕下列九类能力建设。ASR 和 LLM 为其中提供感知和理解，业务系统与程序状态提供执行依据。

| 能力域 | 建设内容 | 当前覆盖 | 下一步可交付内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 业务对象与状态 | 任务、设备、编组、地图选区等对象的标识、查询和状态变化 | 仅有模拟新增任务 | 明确对象模型、查询接口、数据时间及版本 |
| 工作站上下文 | 当前页面、选中对象、地图范围、操作者身份、业务模式 | 未接入 | 提供结构化上下文快照，支持指代定位 |
| 身份与权限 | 声纹库、身份结果、角色矩阵、会话复检与执行授权 | 未接入 | 对接帐号 / 角色，定义通过、拒绝、存疑及失效降级 |
| 能力目录 | 工具名称、用途、参数、返回、适用条件、可用状态、业务作用 | 一个已注册 MCP 工具 | 按真实流程增加工具并统一描述与更新机制 |
| 对话与意图 | 目标理解、缺参澄清、纠正、取消、切换任务、问答与操作区分 | 单句解析与澄清回复 | 语音多轮流程和结构化待办状态 |
| 计划与执行 | 单步 / 多步编排、依赖、阶段结果、重复请求处理、任务续接 | 单次调用与严格校验 | 可记录、可查询、可恢复的执行状态机 |
| 知识与经验 | 手册、术语、示例、业务规则、可复用操作流程 | 固定提示词与 Schema | 有来源的知识检索与按需 Skill 加载 |
| 交互与反馈 | 语音输入、图形上下文、进度、澄清界面、播报、打断 | 终端文字与按键录音 | 最小工作站交互界面及明确的会话状态 |
| 运行与评测 | 日志关联、准确率、延迟、资源、部署、版本与故障定位 | 基础日志、25 项测试、有限测速 | 真实场景评测集和可复现部署基线 |

4.2 能力目录的建设原则

优先从实际业务接口提供原子能力，例如读取任务、获取当前选区、准备任务参数、创建任务、查询进度。为每个能力定义输入、输出、对象范围和失败语义，明确哪些操作只是读取、哪些会改变业务状态，以及哪些阶段需要操作者确认。

MCP 负责工具发现与调用接口；能力是否适用于当前用户、对象和业务状态，由工作站程序与编排层判断。MCP 工具支持描述、输入 / 输出 Schema 和目录变更通知，可以用于构建能力目录；具体业务组织方式属于本项目设计。MCP 工具规范

接口优先使用工作站已有 API 或结构化事件。只有在缺少接口时才评估 UI 自动化，并明确其状态读取与执行结果验证方式。工具变多并不自动意味着助手变强，关键在于能否覆盖一个完整工作流程。

针对“功能全域调用”，先建立“点说等效”能力对照表：每一项可点击功能对应页面 ID、功能 ID、业务作用、可见 / 可用条件、目标对象、角色权限、语音表达及结果验证方式。该表既是工具目录的来源，也是覆盖率与语音回归测试的依据。当前界面不存在或不可用的功能应明确反馈不可用。

导航与编辑优先调用前端已有业务接口，保留界面路由和交互状态；需要下发、任务解算的指令走前端—后台—算法库链路。具体任务数据由前端还是后台持有、何时保存与上传，需要对照现有工作站确认，不能把所有操作都映射成同一个后台 HTTP 请求。

4.3 需求架构与 L1–L4 的对应

需求文档按“话筒—语音语义模块—地面指挥控制前端—后台—智能算法库”划分系统；本项目 L1–L4 按助手职责划分，两者不是一一对应的部署进程。

| 需求中的系统模块 | 在本项目建议架构中的位置 |
| --- | --- |
| 话筒与语音语义识别模块 | 音频前端 / 声纹鉴权 / ASR + L1 语义解析；L2 管理会话、规则和任务状态 |
| 地面指挥控制前端 | L3 的协议与业务接口适配连接真实前端；前端负责导航、窗口、任务编辑与结果呈现 |
| 地面指挥控制后台 | L4 的真实业务服务，处理下发指令、状态迁移和任务结果 |
| 智能算法库 | 后台按业务需要调用的意图处理与任务解算能力；本地 LLM 不替代其业务职责 |

前端界面是助手操作的业务对象，也是结果展示入口。语音命令经协议驱动业务接口，并不要求机械模拟所有鼠标动作。助手侧 L1 / L2 与后台算法侧的意图处理、参数校验和任务解算边界仍需对接确认。

4.4 建议的目标运行架构

以下是目标规划，尚未实现的声纹、前端接口和后台业务明确列在图中。现有图保留在第 1、2 节。

flowchart TD
    INPUT[用户语音 / 话筒] --> AUDIO[音频前端与会话触发]
    AUDIO --> AUTH[声纹身份与权限判断]
    AUTH --> GATE{通过 / 拒绝 / 存疑？}
    GATE -->|拒绝| DENY[前端提示无权限并记录]
    GATE -->|存疑或模块失效| VERIFY[复述 / 辅助验证 / 强制人工确认]
    VERIFY --> RECHECK[人工或辅助身份验证后核对角色权限]
    RECHECK --> PASS{验证与权限通过？}
    PASS -->|是| ASR
    PASS -->|否| DENY
    GATE -->|通过| ASR[ASR：语音转写]
    ASR --> SESSION[L2：会话、任务与上下文管理]
    WS[前端页面、选区、任务及后台状态] --> SESSION
    TASKDB[任务状态、编辑留痕与操作结果] --> SESSION
    SESSION --> SELECT[候选工具 / 业务模板 / 知识 / Skill]
    CATALOG[能力目录与角色允许范围] --> SELECT
    SELECT --> MODEL[L1：解析语义、补参或提出动作计划]
    MODEL --> CHECK[L2：参数、身份权限与业务前置条件校验]
    CHECK --> READY{可以提交？}
    READY -->|否| ASK[前端澄清 / 候选确认 / 删除确认]
    ASK --> INPUT
    READY -->|是| ADAPT[L3：生成前端可解析的协议指令]
    ADAPT --> FRONT[地面指挥控制前端]
    FRONT --> LOCAL[界面导航 / 功能激活 / 任务编辑]
    FRONT --> BACK[L4：后台指令与业务处理]
    BACK --> ALG[智能算法库：业务处理与任务解算]
    ALG --> BACK
    BACK --> RESULT[回执、实际状态与结果]
    LOCAL --> RESULT
    RESULT --> FRONT
    RESULT --> TASKDB
    RESULT --> FEEDBACK[验证后更新 UI / 按需播报]
    RESULT --> MORE{还有计划步骤？}
    MORE -->|是| SESSION
    MORE -->|否| DONE[完成或失败收束]

所有模块部署于同一笔记本，但语音模块、模型服务和工作站各进程可按工程需要分开运行。统一会话 / 任务 / 操作编号，关联前端操作、后台请求、算法结果及平台反馈。导航和部分编辑是否需要后台参与，以真实业务接口为准。

声纹模块失效的降级路径应由程序明确切换为需求规定的“仅语音识别 + 强制人工确认”，确认完成前不自动提交业务指令；该模式的身份验证方式与允许操作范围需确认。图中的辅助验证是流程入口，不表示失效模块自身可以恢复身份判断。

5. 语音与 ASR：由交互场景决定建设范围

5.1 先区分三件事

| 概念 | 要解决的问题 | 所属层 |
| --- | --- | --- |
| 连续收音 | 不用每次按键，自动检测说话开始和结束 | 音频前端、VAD、端点判断 |
| 连续对话 | 下一句能补充、修正和引用上一句 | 会话与上下文管理，接收 ASR 转写结果 |
| 任务续接 | 打断、等待、退出或重启后，接着处理已记录任务 | 任务状态机与业务结果查询 |

升级 ASR 并不会自然获得后两种能力。现有 Paraformer 是整句转写；是否更换流式模型，应看首字反馈、长口令和持续交互的实际需求。

5.2 语音能力选择表

| 能力 | 解决的问题 | 建设前提与评测重点 | 建议引入条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自动语音活动检测与端点判断（VAD） | 自动开始 / 结束一段话，减少按键 | 短暂停顿、长坐标口令、静音和背景人声；截断率与结束等待时间 | 确定采用持续收音后优先建设 |
| 流式 ASR | 边说边显示文字，降低感知等待 | 部分结果会修订；确定最终结果和可提交时机；数字、坐标、术语识别 | 整句识别影响体验或口令较长时 |
| 语音唤醒与会话窗口 | 支持一次唤醒内连续添加 / 编辑，区分空闲与活跃会话 | 唤醒词、窗口保持、退出与超时；误唤醒 / 漏唤醒及连续指令顺序 | 需求扩展明确提出一次唤醒连续操作，基础闭环后建设 |
| 降噪与去混响 | 在设备噪声、远场和室内反射中保留有效语音 | 用真实环境录音验证；重点看数字 / 坐标错误，避免处理后反而失真 | 环境测试表明噪声显著影响任务时 |
| 回声消除（AEC） | 助手播报不被重新识别为用户输入 | 播放参考信号、音频时序和播放设备接入 | 引入扬声器播报与持续收音后 |
| 声源方向 / 角度限制 | 只接收操作位或指定扇区的声音 | 声源定位或设备提供的方向元数据、麦克风安装与方向校准；多人、转头和移动场景 | 明确操作位和声学硬件条件后 |
| 声纹身份鉴权与说话人区分 | 只有匹配身份且具有对应权限的口令可生效 | 声纹库、角色权限、通过 / 拒绝 / 存疑、持续鉴权及失效降级 | 最终阶段明确需求，须从早期预留身份与角色接口 |
| 播报（TTS） | 用户不看屏幕也能得到澄清与结果 | 播报长度、重要事件排序、视觉反馈一致性 | 用户经常无法关注屏幕时 |
| 语音打断 | 用户可以打断播报、修正请求或停止后续步骤 | 区分停止播报、停止生成、撤销未执行步骤和申请取消业务任务 | 有长播报、长生成或多步任务时 |
| 专业术语与数字纠错 | 正确理解任务名、参数、设备编号和坐标 | 业务词表配置、热词一键导入、关键实体校验和候选确认 | 源需求明确要求术语热词，从首轮录音评测开始建设 |
| 方言 / 口音与混合表达 | 不同地域操作者在噪声环境下使用自然口令 | 地域优先级、口音 / 方言样本、普通话混说与语种切换；逐批评测 | 最终阶段明确需求；当前 Paraformer 的覆盖范围需实测 |

VAD 的作用是判定音频帧是否有语音；唤醒、身份和方向判断需要其他模块。WebRTC VAD 接口说明 降噪和 AEC 也应独立评估其作用与输入条件。Speex 音频处理说明

5.3 声纹身份与角色权限

源需求要求在语音语义识别前完成声纹比对；通过后，具体操作仍需按角色权限判断。权限等级是源文档的建议分级，落实前需确认实际组织角色与具体指令范围。

| 建议角色 | 源需求中的可执行范围 |
| --- | --- |
| 指挥员 | 全部功能，包括任务编辑、指令下发与界面调用 |
| 操作员 | 任务编辑和界面调用；指令下发受限，具体允许项待确认 |
| 观察员 | 仅界面浏览，禁止写入与指令下发 |
| 未注册人员 | 拒绝全部语音控制 |

声纹样本采集注册、更新和注销需有管理员确认与留痕；长时会话应周期性复检，人员交接重新鉴权。拒绝时提示无权限并记录；存疑时要求复述或辅助验证。模块失效时按源需求进入强制人工确认模式，不能自动放行。身份结果应绑定会话并在执行边界再次核对。

5.4 方言、复杂环境与低置信度确认

按使用地域确定优先覆盖人群，分批构建标准普通话、口音、方言与作业噪声测试集，覆盖混说及中途语种切换。提供业务热词配置与导入入口，统一任务、参数和平台名称。

低置信或关键实体存疑时，前端展示候选，如“是否添加放飞前出任务”，由操作者确认后再继续。语音流程中的确认应能用语音完成，并绑定明确对象及有效期。阈值由评测确定；不能把 LLM 自述置信度当成可靠的声学评分。现有 ASR 接口只返回转写字符串，后续需补充可用的质量信息或其他可疑结果检测方式。

5.5 声源角度限制的专门说明

“对话角度限制”已确认是声源方向 / 角度限制。建议先明确：麦克风安装位置、操作员通常所在区域、是否允许转头 / 离席发言、侧面协作者能否加入，以及方向门限在哪些会话阶段生效。

当前录音仅获取单声道音频，没有方向元数据。要实现这一能力，需要可访问的阵列多通道数据，或能直接提供声源方向（DOA）的设备；软件再将方向、语音活动及会话状态结合判断。只对转写文字加规则无法恢复声源方位。已有阵列产品提供 DOA、波束成形、VAD、AEC 等接口，说明这些属于硬件与音频前端的能力；具体选型和 Mac 接入仍需实测。麦克风阵列能力示例

扇区宽度不能预先当作已验证参数。应通过正前方、侧方、背向、转头、远近变化和多人说话的录音测试，选取可接受的误接收与误拒绝表现。唤醒后是否继续严格限制方向，也应按操作者移动习惯决定。

6. 本地 LLM、上下文、Skills 与任务管理

6.1 上下文管理是基础能力

建议每轮按任务需要构造上下文，而非把全部历史无限追加：

固定职责与规则
+ 当前用户与工作站上下文
+ 当前任务的结构化状态、待补全参数及指代对象
+ 必要的近期对话 / 历史摘要
+ 新鲜的业务查询结果和相关知识
+ 候选工具完整 Schema / 选定 Skill 的步骤说明
+ 本轮输入

| 上下文类型 | 保存与使用原则 |
| --- | --- |
| 固定规则 | 版本化、明确业务范围和结果反馈规则；保持稳定以利于缓存 |
| 当前会话 | 保存一次唤醒的窗口、身份 / 角色、近期必要轮次、澄清问题及人员交接 |
| 当前任务 | 用结构化数据保存目标、对象、参数、阶段与依赖；模型可提出修改，程序负责校验与提交 |
| 工作站状态 | 保存当前页面、可用功能、任务列表顺序与稳定 ID、当前参数值 / 单位、平台状态及对象版本 |
| 业务模板与编辑记录 | 模板版本、默认参数来源、修改前后值、操作者与操作序列，支撑相对调整和撤销 |
| 历史结果 | 按任务 / 操作编号查找；区分历史事实与需要再次查询的实时状态 |
| 长期记忆 | 按需求保存可核实的用户偏好或常用配置；明确作用范围和用户修改方式 |
| 手册与工具返回 | 作为有来源的数据或知识使用，不能自动变成助手执行规则 |

对话摘要服务于理解，实际任务状态保存在程序和业务系统中。前缀缓存服务于性能，不承担对话记忆或持久化任务状态。

6.2 本地模型的建设方向

先定义模型应输出哪些可校验的结果：意图类别、界面 / 功能 / 任务对象、稳定对象标识或待澄清指代、参数名 / 值 / 单位、绝对或相对调整、缺失字段、澄清需求及有序动作计划。针对源需求区分添加、删除、参数修改、上传、执行、暂停、继续、终止和导航，重点验证相邻控制指令的混淆。是否采用统一结构化决策协议，应与编排层的消费方式一起设计。

评测重点包括任务理解、指代与纠正、否定判断、工具选择、关键实体提取，以及对不完整信息的处理。模型自述“有把握”不能作为唯一执行依据；可疑结果应结合程序校验、实际状态和交互核对处理。

模型大小、量化、思考模式、输出长度和提示词优化是实现选择，需要用正确率与端到端等待时间比较。保持模型接口可替换；不要将整个任务状态和工作流程都编码在某个模型的固定提示词里。

6.3 Skills 在能力建设中的位置

可以将 Skill 设计为一个可复用工作方法，包含适用条件、必要输入、业务知识、允许使用的工具、步骤及验收方式。Agent Skills 的公开形式将说明、资源和可选脚本组合为可发现的能力包，可作为组织方式参考；是否采用该格式由本项目决定。Agent Skills 概述

| 组件 | 在建议架构中的职责 |
| --- | --- |
| MCP 工具 | 提供一次明确的业务查询或操作 |
| Skill | 说明如何组合知识与工具完成某类工作 |
| LLM | 结合用户目标与上下文，选择方法并提出参数或计划 |
| 编排器与任务状态机 | 校验、调度、记录实际结果，并控制续接和失败处理 |

可优先考虑的 Skill 示例是“打开集群任务界面—打开添加窗口—按模板添加任务”“预规划校验—上传—等待回执”和“定位任务—确认参数变更—写入并留痕”。这些示例依赖相应业务查询和操作接口，目前尚未实现。

建议先通过一个重复出现的真实工作流程验证 Skill：规定触发条件、输入 / 输出、步骤依赖、业务规则、失败处理和版本；随后实现按需加载，避免每轮把所有 Skill 塞入上下文。确定性步骤可由程序或声明式工作流执行，需要语义判断的步骤再交给 LLM。当前单一 create_task 链路没有必要为了形式先引入完整 Skill 框架。

6.4 多轮澄清与任务续接

建议为任务保存唯一编号、目标、对象、参数及来源、待补全字段、执行阶段、已完成步骤、回执、取消 / 暂停状态，以及所属会话和操作者。

stateDiagram-v2
    [*] --> Collecting: 识别新目标
    Collecting --> WaitingInput: 缺信息
    WaitingInput --> Collecting: 用户补充或修正
    Collecting --> Ready: 参数与条件满足
    Ready --> Running: 按业务规则提交
    Running --> WaitingResult: 等待实际结果
    WaitingResult --> Completed: 实际结果确认完成
    WaitingResult --> Unknown: 超时且结果未确定
    Unknown --> WaitingResult: 查询关联请求
    Running --> Failed: 明确失败
    WaitingInput --> Cancelled: 取消待补全任务
    Ready --> Cancelled: 撤销未提交任务
    Completed --> [*]
    Failed --> [*]
    Cancelled --> [*]

该状态图为最小建议；需进一步定义排队、暂停、恢复、多个任务并存和业务取消的规则。“停止播报”不应隐式删除任务；已提交业务请求的取消需要业务接口支持，并验证实际结果。

任务续接分三层实现：同一会话下一句补参；当前操作打断后继续；进程重启后恢复任务。先实现第一层，再建设持久化、状态查询及重复请求控制。恢复时核对对象和参数是否仍有效，不能只凭历史文本再次执行创建。

源需求的一次唤醒连续编排、单句多个编辑动作，要求会话管理与有序执行同时建设。当前每条输入最多一次工具调用的约束需扩展为“一个目标生成经校验的有序步骤、每步执行后核查结果”，而不是直接无条件执行模型返回的多个调用。助手任务状态与后台业务任务状态分别记录；语音“继续指令”恢复的是指定业务任务，不自动等同于继续助手计划。

6.5 知识检索与工具召回

知识检索用于找到手册、规则和历史证据；工具召回用于缩小能力候选，两者应建立各自的目录和评测集。EmbeddingGemma 2 可作为候选嵌入模型，但尚未接入，部署兼容性与本机耗时仍待验证。

工具少时，直接提供完整工具列表更容易控制。工具数量和描述开销增长后，再评估“已注册与可用能力过滤 → 语义候选 → 完整 Schema → LLM”。候选缺失时需要明确扩大候选、再次查询或澄清的策略。工具子集和 Skill 的变化会影响缓存前缀，需比较召回准确率、实际 token 数、首 token 等待和总耗时。

7. 建设顺序与阶段验收

围绕源需求组织交付：先在标准普通话、安静环境完成三条前期线路；最终阶段补齐编辑、全域调用、身份权限与方言环境适应。声纹角色接口和单笔记本部署约束应提前进入架构，避免到最终阶段重做执行边界。

| 阶段 | 核心建设 | 验收结果 |
| --- | --- | --- |
| 阶段 0：接口与部署基线 | 对接真实前端 / 后台 / 算法库；整理页面、任务、模板、控制指令与状态协议；确认角色和时延 | 三条线路有接口与测试样例；本机启动、恢复和环境可复现 |
| 前期 A：界面导航 | 页面目录、语音解析、激活置顶、已开窗口复用和多层级直达 | “打开集群任务界面”正确激活，其他界面驻留，无重复实例且返回路径可用 |
| 前期 B：任务添加 | 导航—添加窗口—任务入列；业务模板填充；连续添加、一次唤醒会话及去重 | 名称正确、顺序正确、默认值正确；单条添加口令只添加一次，界面无报错 / 残留弹窗 |
| 前期 C：控制指令 | 上传 / 执行 / 暂停 / 继续 / 终止协议与后台状态机；真实回执和 UI 同步 | 指令不混淆、迁移合法、失败有提示，平台和界面一致，回执满足约定时限 |
| 最终 A：编辑闭环 | 删除确认、按序号 / 类型定位、相对值与单位、多参数 / 多动作、留痕和撤销 | 编辑对象正确，逐项修改可核查，撤销恢复可定义的编辑状态，连续动作按序回显 |
| 最终 B：全域调用 | “点说等效”对照表、菜单 / 按钮 / 工具栏 / 视图 / 查询、复合语义与功能可用性 | 核定功能清单均有语音入口；组合指令可达，不可用功能明确反馈 |
| 最终 C：声纹权限 | 声纹库、角色矩阵、通过 / 拒绝 / 存疑、持续鉴权、交接与失效降级 | 仅匹配且有权限者生效；未注册及越权拒绝；存疑 / 失效不自动放行 |
| 最终 D：方言与环境 | 热词导入、地域分批、混合表达、噪声录音及低置信度确认 | 按约定覆盖范围完成各人群 / 环境测试，可疑结果先确认再执行 |
| 场景增强与规模化 | 方向限制、TTS / AEC / 打断、知识 / 工具召回、Skills 和运行维护 | 根据真实环境与目录规模验证收益，保持业务正确率、资源和响应时间可测 |

前期三条线路完成后，应做同一工作站上的串联演示：语音打开任务界面 → 添加放飞前出任务并显示默认参数 → 上传预规划并观察回执 / 状态 → 按明确口令执行、暂停与继续。添加、上传、执行分别对应用户意图，不因演示顺序自动串行下发。

最终综合演示可选源需求中的“添加广域搜索任务，高度设为 800 米，再删除第二个任务”，验证对象、单位、顺序、删除确认与逐步回显；示例值是否有效以业务模板和参数范围为准。该演示还需在相应角色、口音与环境测试中复核。

多轮澄清、任务续接和实际状态查询贯穿上述阶段。事件订阅属于助手补充能力，优先级后于明确的三条前期线路；Skills 和 Embedding 召回以实际复合流程及工具规模为引入依据。

8. 如何评价助手是否建设有效

| 评价维度 | 应采集的指标或测试 |
| --- | --- |
| 业务效果 | 工作流程完成率、对象正确率、参数正确率、实际结果一致性、人工修正次数 |
| 对话效果 | 缺参澄清成功率、纠正有效率、指代正确率、跨任务串接和取消处理 |
| 执行可靠性 | 重复创建、结果未知的核查成功率、故障恢复、长任务进度关联 |
| 语音效果 | 转写错误、关键实体错误、端点截断、唤醒误接收 / 漏接收、噪声与远近场表现 |
| 多人 / 方向效果 | 说话人关联错误、方向门限误接收 / 误拒绝、移动与重叠语音测试 |
| 交互效率 | 说话结束到首次反馈、澄清回合数、模型等待、业务完成总耗时 |
| 模型与检索效果 | 工具选择和召回正确率、知识来源正确性、上下文 token 数及缓存命中 |
| 工程运行 | 单笔记本部署、统一启动、冷启动、资源峰值、恢复与版本回归 |
| 界面效果 | 目标界面与窗口实例、任务列表 / 顺序、参数显示、弹窗收束、返回路径和操作留痕 |
| 指令与权限 | 相邻指令混淆、合法状态迁移、真实回执时延、角色越权、声纹拒绝 / 存疑 / 失效处理 |
| 方言覆盖 | 分地域 / 口音 / 噪声条件的关键实体正确率、混说、语种切换及候选确认成功率 |

具体阈值在阶段 0 根据工作环境确定。测试集应覆盖真实音频、不同背景条件和完整业务链路，分别统计 ASR 与语义处理错误；不能用固定模拟口令代替真实模型准确率，也不能只用 tok/s 判断工作体验。

8.1 按源需求补充的验收用例

| 场景 | 明确的预期结果 |
| --- | --- |
| 重复说“打开集群任务界面” | 仅激活置顶既有实例；其他界面驻留，无重复窗口 |
| “添加放飞前出任务” | 进入任务界面、打开添加窗口、按类型模板入列；一条口令只触发一次添加 |
| 一次唤醒依次添加搜索与返航任务 | 任务按口令顺序入列，无遗漏、重复或残留弹窗 |
| “删除第三个任务” | 确认绑定稳定对象后移除，显示编号重排；列表变化时复核对象 |
| 相对调整和多参数口令 | 基于当前值与单位逐项计算、写入及回显，记录前后值与操作人 |
| “撤销上一步” | 恢复已定义为可撤销的编辑，并展示实际恢复结果 |
| 暂停与终止两类口令 | 分别产生对应后台指令和真实状态，不发生相邻意图混淆 |
| “在态势界面选中一号机并居中” | 按页面、功能、对象顺序完成；不存在的功能明确提示不可用 |
| 观察员发出写入或下发口令 | 权限拒绝且不产生业务操作，界面提示并留痕 |
| 未注册 / 存疑声纹与鉴权失效 | 分别拒绝、辅助验证、强制人工确认；不自动放行指令 |
| 方言、混说与噪声中的可疑识别 | 展示明确候选并完成确认；未确认不执行 |

源文档没有给出数值化的识别准确率、回执时延、方言覆盖清单或声纹阈值。这些是待落实的验收参数，不能将当前推理测速当作已达标的业务 SLA。

8.2 尚需落实的需求细节

- 三条前期线路已有的前端接口、协议字段和 UI 状态反馈怎样获取？后台及算法库边界是什么？

- 页面 / 功能名称及稳定标识、任务类型、默认参数模板、合法值范围与单位是什么？

- 上传、执行、暂停、继续、终止的实际状态表、平台响应、回执时限及超时核查方式是什么？

- “指挥员 / 操作员 / 观察员”如何映射现有帐号，操作员允许哪些下发指令？声纹登记和降级确认由谁负责？

- 一次唤醒的保持 / 退出规则、连续动作失败后的处理、删除确认及撤销范围如何定义？

- 首批方言、口音、混合语种和噪声条件有哪些？热词导入格式与低置信确认规则是什么？

- 操作位与声学硬件能否提供声源方向；角度限制在哪些阶段启用，允许人员怎样移动？

- 单笔记本目标环境、模型与依赖打包、离线要求、启动时间和资源预算是什么？

这些问题用于把已明确的业务目标落实为接口、规则与量化验收。本文件仍是规划；未实现项目不因纳入需求而成为现有能力。

补充说明：当前项目本地推理使用 oMLX（面向 Apple Silicon 的 MLX 推理框架），加载 Qwen 3.8 35B A3B 的 6bit MLX 微调权重运行。后续迁移到 Windows 时，计划改用 LM Studio、llama.cpp 等支持 GGUF 的推理框架，并将模型切换到 Qwen 3.8 27B。

附：需求来源、现有实现与历史证据

- 专题5增加语音和语义识别：三条前期线路、最终四项目标、架构、示例及完成判据的来源。

- 项目使用说明：现有安装和启动命令。

- 架构与扩展说明：当前接口、模块和扩展入口。

- 缓存性能报告：已完成的本机测速及 512-token 启动适配，适用于已验证的 oMLX 0.6.3rc2。

- 历史状态快照：原文中的测试、启动和瞬时运行状态。运行快照不表示当前服务状态。

- 回归测试：最近记录为 25 项通过；本次只调整文档，没有重新运行程序测试。

后续迭代应同时更新“用户能完成的工作”“能力依赖”“当前实现状态”和“验收证据”，使组件选择始终服务于工作流程。